## Slide 1: 哈工大计算学部2025年春季学期 《软件工程》Project 第2轮 检查汇报
小组成员： _宫名扬_、_常添_、_方恒杰_
2025年6月22日

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | 定制ERP |  | 
班 号 | 2203102 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
宫名扬 | 2022113557 | 13950003961 | 组长
常添 | 2022111699 | 13936408592 | 组员
方恒杰 | 2022113568 | 19859626220 | 组员
项目Github地址 | https://github.com/ghkjk462/lab02-erp |  | 
指导教师 | 刘铭 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
基本背景：该ERP仓储管理系统是专为中小型企业设计的企业资源管理解决方案，旨在实现业务流程自动化和数据可视化，帮助企业提高运营效率。
现实意义：该ERP仓储管理系统通过整合采购、库存、销售等业务流程，有效降低库存成本、提高资源配置效率，并为企业提供全面的业务管理支持。
用户类型：该ERP仓储管理系统主要面向中小型企业的管理人员和员工，包括采购人员、销售人员、仓库管理员以及系统管理员。
需求：该ERP仓储管理系统对应的用户需求列出如下：
  库存管理：支持库存查询、入库管理、出库管理。
  采购管理：包括采购开单、采购作废及供应商管理。
  销售管理：涵盖销售开单、销售作废及客户管理。
  基础数据管理：管理产品信息、分类及计量单位。
  系统管理：提供系统配置及权限管理功能。

## Slide 4: 功能清单
本系统所包含的全部功能清单
  1. 库存查询： 提供查询当前所有产品库存状态的功能，帮助仓库管理员及时了解库存情况。
  2. 入库管理：支持记录产品入库信息，准确跟踪库存增加情况。
  3. 出库管理：支持记录产品出库信息，准确跟踪库存减少情况。
  4. 销售开单：提供创建销售订单的功能，记录客户购买的产品和数量。
  5. 采购开单：提供创建采购订单的功能，记录从供应商购买的产品和数量。
  6. 员工账号管理： 支持员工账号的创建、修改和删除。
  7. 销售报表查看：提供查看销售报表的功能，帮助分析销售趋势和制定销售策略。
  8. 采购报表查看：提供查看采购报表的功能，帮助分析采购趋势和优化采购策略。
  9. 客户管理：支持客户信息的录入、修改和查询，维护客户关系。
  10. 供应商管理：支持供应商信息的录入、修改和查询，维护供应商关系。
  11. 数据看板：提供重要数据的可视化展示功能，帮助用户快速了解业务状况。

## Slide 5: 非功能需求
简要阐述本系统拟达到的各方面NFR，并介绍为何。
可维护性
  代码结构清晰，模块划分明确，便于后续维护和升级。
  使用标准化的框架和工具（如Django、Vue），降低维护成本。
可扩展性
  模块化设计，支持功能模块的扩展，例如新增业务流程或报表类型。
  数据库采用MySQL，支持大规模数据存储和扩展。

## Slide 6: 系统开发技术
编程语言
  JavaScript & Vue(前端)，Python(后端)
开发环境
  Node.js，npm/yarn，Python 3.9
运行环境
  现代浏览器(Chrome/Firefox等)，Django服务器
主要技术
  前端技术：Vue.js、Ant Design Vue、Axios、Less
  后端技术：Django、Django REST Framework、Celery、Django Filters
  数据库：MySQL
  任务队列：Celery + Redis

## Slide 7: 团队分工
宫名扬：主要负责第一轮迭代
常添：撰写文档、报告、PPT和演示
方恒杰：主要负责第二轮迭代
共同职责：需求分析、系统设计、代码审查

## Slide 8: 开发进度计划
目标 | 计划 | 实际
库存查询 入库管理（前半段） | 5.7 — 5.13 | 5月10日完成库存查询
入库管理（收尾） 出库管理 销售开单（首日） | 5.14 — 5.20 | 5月14日完成入库管理 5月19日完成出库管理
销售开单（收尾） 采购开单 员工账号管理（首日） | 5.21 — 5.27 | 5月21日完成销售开单 5月24日完成采购开单 5月28日完成员工账号管理
员工账号管理（收尾） 销售报表查看 采购报表查看（首日） | 5.28 — 6.3 | 6月1日完成销售报表
采购报表查看（收尾） 客户管理 | 6.4 — 6.10 | 6月6日完成采购报表 6月11日完成客户管理
供应商管理 数据看板（前半段） | 6.11 — 6.17 | 6月12日完成供应商管理
数据看板（收尾） | 6.18 — 6.20 | 6月15日完成数据看板
数据看板的定时更新 |  | 6月16日完成定时更新

## Slide 9: 体系结构设计
系统采用MVC架构，View使用Vue实现，Model和Controller使用django实现，如下图

## Slide 10: 类设计
分析类图

## Slide 11: 类设计
分析类图

## Slide 12: 类设计
领域类图

## Slide 13: 类设计
时序图
销售开单

## Slide 14: 类设计
时序图
出库管理

## Slide 15: 类设计
时序图
采购开单

## Slide 16: Project成果
按照业务逻辑，粘贴主要成果的界面截图
注意：界面截图中的数据需要认真准备，模拟现实中真实运行的数据。

## Slide 17: 数据看板

## Slide 18: 库存查询及报表

## Slide 19: 采购报表

## Slide 20: 销售报表

## Slide 21: 采购开单

## Slide 22: 销售开单

## Slide 23: 入库管理

## Slide 24: 出库管理

## Slide 25: 产品管理

## Slide 26: 仓库管理

## Slide 27: 客户管理

## Slide 28: 供应商管理

## Slide 29: 员工账号管理

## Slide 30: 两轮Project对比
分析所学OO分析与设计知识，在第2轮中对第1轮内容的改进
  添加了一个外部系统celery定时器，以此实现事件定时触发的功能
  优化了类之间的关系，新增一个类专门用来保存数据看板更新后的结果
  补全了需求中所需要的功能，例如各种报表的查看，供应商和客户的管理
其他需要说明的事项
  无

## Slide 31: Project总结
通过两轮Project，收获和感受：
  通过两轮Project，我们熟悉了软件开发的基本过程，更加熟悉如何需求分析，面向对象分析，面向对象设计；掌握了用例图、分析类图、领域类图、时序图、部署图、泳道图、协作图的制作。
对课程的建议和意见
  绘制各种图需要比较长的时间，是否可以在立项完成之后就说明有哪些图需要制作。

## Slide 32: 检查材料提交
提交时间：
  第17周周日，6月22日，晚23:55分之前。
提交到头歌平台的班级项目目录中的“Project第2轮提交”
提交内容：
  检查汇报PPT，文件名称为“学号-姓名-Project第2轮检查.ppt/pptx”
  代码打包，文件名称为“学号-姓名-Project代码.zip/rar”
  录制系统演示视频5分钟以上，有讲解，文件名称为“学号-姓名-Project视频.zip/rar”
小组内有一位同学提交即可
授课教师、实验教师、TA将根据所提交材料和现场答辩进行评价。
此页在正式提交时，请删除

## Slide 33: 结束
2025年6月22日