## Slide 1: 哈工大计算学部2025年春季学期 《软件工程》Project 第1轮 检查汇报
小组成员：宫名扬、常添、方恒杰
2025年5月27日

## Slide 2: 选题与分组
题 目 | ERP仓储管理系统 |  | 
班 号 | 2203102 |  | 
姓名 | 学号 | 联系方式 | 组长/组员
宫名扬 | 2022113557 | 13950003961 | 组长
常添 | 2022111699 | 13936408592 | 组员
方恒杰 | 2022113568 | 19859626220 | 组员
项目Github地址 | https://github.com/ghkjk462/lab02-erp |  | 
指导教师 | 刘铭 |  | 

## Slide 3: 对题目的理解
本系统是一个面向中小型企业的进销存管理系统
系统旨在简化企业日常业务流程，实现采购、销售、库存管理的信息化
主要用户包括：仓库管理员、采购人员、销售人员、系统管理员等
系统需求：简化企业进销存业务流程，提高工作效率，降低人为错误，实现数据可视化

## Slide 4: 功能清单
基础管理：仓库管理，方便对物理仓库进行管理
产品管理：管理产品信息和分类，是系统基础数据
采购管理：采购开单、采购记录查询，记录从供应商购买的产品
销售管理：销售开单、销售记录查询，记录销售给客户的产品
库存管理：入库管理、出库管理、库存报表，实时监控库存变动
系统管理：员工账号管理，控制系统访问权限

## Slide 5: 非功能需求
安全性：用户身份验证、访问控制，保障业务数据安全
易用性：简洁直观的用户界面，降低用户学习成本
可靠性：数据一致性保障，防止并发操作导致数据错误
性能：响应时间快，支持多用户同时操作
可扩展性：模块化设计，便于后续功能扩展

## Slide 6: 系统的体系结构构思
采用前后端分离的B/S架构
前端：Vue.js框架，负责用户界面和交互
后端：Django框架，提供RESTful API接口
数据库：MySQL，存储业务数据

## Slide 7: 系统开发技术
编程语言
JavaScript & Vue(前端)，Python(后端)
开发环境
Node.js，npm/yarn，Python 3.9
运行环境
现代浏览器(Chrome/Firefox等)，Django服务器
主要技术
前端：Vue.js
后端：Django，Django REST framework
数据库：MySQL Server

## Slide 8: 团队分工
团队成员1：负责前端框架搭建、用户界面设计和实现
团队成员2：负责后端API设计、数据库设计和核心业务逻辑实现
团队成员3：负责系统测试、文档编写和项目管理
共同职责：需求分析、系统设计、代码审查

## Slide 9: 开发进度计划
第 1 周（5.7 — 5.13）: 库存查询, 入库管理（前半段）
第 2 周（5.14 — 5.20）: 入库管理（收尾）, 出库管理, 销售开单（首日）
第 3 周（5.21 — 5.27）: 销售开单（收尾），采购开单，员工账号管理（首日）
第 4 周（5.28 — 6.3）: 员工账号管理（收尾），销售报表查看，采购报表查看（首日）
第 5 周（6.4 — 6.10）: 采购报表查看（收尾），客户管理
第 6 周（6.11 — 6.17）: 供应商管理，数据看板（前半段）
第 7 周（6.18 — 6.20）: 数据看板（收尾）

## Slide 10: 可行性分析
技术可行性：所选技术栈成熟稳定，团队具备相关技术能力
经济可行性：使用开源框架和工具，开发成本可控
操作可行性：系统界面设计简洁直观，易于用户操作
时间可行性：项目周期合理安排，能够在规定时间内完成开发
法律可行性：系统不涉及法律法规限制的功能，合规合法

## Slide 11: 第1轮成果
完成了系统基础框架搭建和部分核心功能实现
实现了用户登录、产品管理、采购开单、销售开单、入库管理、出库管理等功能
优化了用户界面，提高了系统易用性
完成了数据库设计和核心业务流程实现
系统已能够支持基本的进销存业务流程

## Slide 12: 库存查询及报表

## Slide 13: 采购开单

## Slide 14: 销售开单

## Slide 15: 入库管理（采购开单等待入库）

## Slide 16: 出库管理（销售开单等待出库）

## Slide 17: 产品管理

## Slide 18: 仓库管理

## Slide 19: 员工账号管理

## Slide 20: 小结
第1轮总体完成情况
完成了系统基础框架和核心功能，基本满足用户需求
第2轮需要改进的地方和措施
完善报表功能，优化数据可视化，提高系统性能
其他需要说明的事项
在开发过程中简化了一些复杂功能，等待第2轮完善

## Slide 21: 检查材料提交
提交时间：
  第14周周日，6月1日，晚23:55分之前。
提交到头歌平台所在班级项目目录中的“Project第1轮检查”
提交内容：
  检查汇报PPT(当前文件)，文件名称为“学号-姓名-Project第1轮检查.ppt/pptx”
  录制一段不超过5分钟的系统演示视频，有配音讲解
  组内每个同学都要分别提交
授课教师、实验教师、TA将根据所提交PPT和Demo进行评价。

## Slide 22: 结束
2025年5月27日